宜政办发〔2024〕15号

市政府办公室关于印发《宜兴市路域

环境专项整治三年行动实施方案

（2024—2026年）》的通知

各开发区管委会（管理办），各镇人民政府，各街道办事处，市各有关单位：

为加快推进全市交通路域环境和交通现代化治理能力，《宜兴市路域环境专项整治三年行动实施方案（2024—2026年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宜兴市人民政府办公室

2024年4月12日

宜兴市路域环境专项整治三年行动

实施方案（2024—2026年）

为全力打造区域性国际化中心城市，全面提升全市交通路域环境和交通现代化治理能力，营造“畅、安、舒、美”的通行环境，放大宜兴独特靓丽的生态禀赋，助力乡村振兴战略，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持突出重点、快速提优，坚持全面兼顾、分类整治，坚持条块结合、构建合力，坚持完善机制、长效治理，统筹推进全市路域环境专项整治工作，实现路域洁化、绿化、美化，为打造区域性国际化中心城市作出积极贡献。

二、工作目标

在开展农村道路交通安全专项整治的基础上，利用三年时间，系统开展全市道路沿线环境整治提升工作，2024年打造9条市级示范路段和36条镇级示范路段，形成可复制、可推广的工作经验；再用两年时间，在全市面上推广实施，建立完善长效工作机制，整体呈现具备宜兴特色、“畅、安、舒、美”的城市路域形象。

三、整治内容

针对我市路域环境存在的突出问题，对症下药开展专项整治行动。重点聚焦道路用地范围内的白色垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、非法堆积物、非法种植等各类垃圾清除，道路绿化和环境的日常检查和管理，及时修理和更换绿化损坏部分，以及道路用地范围内存在的倾倒渣土垃圾、焚烧物品、随意摆摊设点、堆放物品、设置障碍、违规种植、放养牲畜等行为，坚持问题导向、精准施策，全面启动路桥品质提升、执法治乱强化、交通设施提质、清脏补绿美化、立面空间清爽、交通秩序优化六项专项整治行动（具体标准可参考附件2），迅速提升全市路域环境整体水平。同时，坚持集中整治和长效管理相结合，对突出问题研究制定源头治理措施，明确管护职责分工和标准要求，坚决防止问题反弹回潮。

四、工作计划

1.动员部署（2024年3月）。组织召开动员部署会议，成立领导小组，明确责任部门和实施主体责任分工，建立完善工作体系。

2.第一批示范路（2024年3月—2024年4月底）。聚焦道路沿线重要节点，围绕六项专项整治行动，制定整治提升内容和具体工程项目，清单化、节点化推进，在五一前率先完成一批市镇两级示范路（市级部门、各乡镇（街道）各完成一条）。

3.第二批示范路（2024年5月—2024年9月底）。依据前期综合提升工作经验，加速形成高标准、高品质的综合性展示，以点带面推动路域环境综合提升，逐步实现全市路域更净、更美，在十一前完成第二批示范路打造（市级部门各完成两条，各乡镇（街道）各完成一条）。

4.考核验收（2024年10月—2024年12月底）。由领导小组办公室会同市交通运输局、市住房和城乡建设局、市城管局、市公安局对市镇两级示范路进行考核验收，并建立长效机制。

五、工作要求

1.加强组织领导。成立市路域环境专项整治工作领导小组，市政府主要领导任组长，分管副市长任常务副组长，领导小组下设办公室，负责日常工作开展。

2.强化工作推进。市工作领导小组按照“季度考核+年终验收”相结合的形式，加强工作跟踪督查和考核评比，根据季度考核和年终验收的结果，综合形成整治路段年度考核“优秀”、“合格”两份名单。相关部门、镇（街道）要将路域环境专项整治工作纳入年度工作考核范围，强化工作推进和督促检查，确保专项整治工作有力有序推进。

3.建立红黑榜机制。每季度发布路域环境专项整治工作“红黑榜”，通报至具体责任部门和实施主体。市交通运输局牵头负责“红黑榜”数据的搜集汇总，对日常管理到位、整治效果突出、超前完成时序进度，综合排名前三位的单位纳入“红榜”，对时序进度较慢、工作推进不力、整治效果不明显，综合排名后两位的单位纳入“黑榜”。

4.做好经费保障。各乡镇（街道）、相关国企要加强资金统筹，全力保障专项整治工作所需的相关经费，全面推进市镇两级示范路段整治提升工作。对于验收合格及以上的市级示范路段，由市审计局予以复核确认，市财政局在国企年度考核中视情予以支持；对于验收优秀、合格的镇级示范路段，市政府将给予一定标准的奖补。

5.造浓工作氛围。相关部门、镇（街道）要善于发掘专项整治工作典型案例，充分利用互联网等新媒体开展宣传推广，引导广大干部群众深入了解、积极支持、主动参与路域环境专项整治工作，建立健全长效管护机制，形成全社会共建共创“畅、安、舒、美”路域环境的良好氛围。

附件：1.宜兴市路域环境专项整治工作领导小组成员名

单及责任分工

2.全市路域环境专项整治细化标准

3.市级专项整治示范路段责任分工表

4.镇级专项整治示范路段责任分工表